КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ №12»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Н А К А З

02.06.2015										             № 98

Про підготовку матеріально-технічної бази до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років

На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 15.04.2015 № 160 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2015/2016 років», на виконання наказу Департаменту науки і освіти від 29.05.2015р. №281, з метою забезпечення своєчасної готовності матеріально-технічної бази до нового навчального року й роботи в зимовий період 2015-2016 років

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити заходи щодо підготовки до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років (далі Заходи ),  (додаються).

2. Відповідальним особам забезпечити виконання Заходів.

Відповідно до визначених термінів

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

Директор школи-інтернату № 12					            Л.В.Водяха

Істоміна, 392-14-16

З наказом    ознайомлені:

Щолокова Н.В.

Мякінькова Л.О.

Захарова О.В.

Цховребова Л.О.

Кривцунова О.В.

Кропивний І.І.

Додаток

до наказу № 98 від 02.06.15р.

Заходи

щодо підготовки до нового навчального року

та роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробити та надати до Комунальної установи «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області» (далі – Центр МТЗ) план організаційно-технічних заходів щодо підготовки до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років | До 05.06.2015 | Мякінькова Л.О. |
| 2 | Надати до Центру МТЗ копію наказу щодо призначення відповідального за проведення замірів обсягів ремонтних робіт, що проводяться підрядними організаціями | До 05.06.2015 | Мякінькова Л.О. |
| 3 | Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001. | До 21.08.2015 | Мякінькова Л.О. |
| 4 | Забезпечити корегування наявних енергетичних паспортів та розробку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2015-2016 роки | До 21.08.2015 | Мякінькова Л.О. |
| 5 | Розробити та затвердити план енерго-зберігаючих заходів на 2015 рік, спрямованих на зменшення витрат енергоресурсів | До 05.06.2015 | Мякінькова Л.О. |
| 6 | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації об'єктів | Постійно | Мякінькова Л.О. |
| 7 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень | Протягом 2015-2016 років | Мякінькова Л.О. |
| 8 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння | До 05.08.2015 | Щолокова Н.В., комісія по обстеженню навчальних та господарчих приміщень закладу |
| 9 | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях | До 05.08.2015 | Кропивний І.І., комісія по обстеженню навчальних та господарчих приміщень закладу |
| 10 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою | До 10.08.2015 | Кропивний І.І., комісія по обстеженню навчальних та господарчих приміщень закладу |
| 11 | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів | До 10.08.2015 | Кропивний І.І., комісія по обстеженню навчальних та господарчих приміщень закладу |
| 12 | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації | До 10.08.2015 | Кропивний І.І., комісія по обстеженню навчальних та господарчих приміщень закладу |
| 13 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічних, пожежних служб) на початок проведення занять | До 10.08.2015 | Мякінькова Л.О. |