КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА № 12»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Н А К А З

17.06.2020									№ 160

Про підготовку матеріально-

технічної бази до 2020/2021 навчального року та роботи

в осінньо-зимовий період

2020/2021 років

Відповідно до наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 10 червня 2020 року № 77 «Про підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти обласного підпорядкування, закладів професійної (професійно-технічної) освіти та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (заклади фахової перед вищої освіти), які фінансується з обласного бюджету, до 2020-2021 навчального року та роботи в осіннього-зимовий період 2020-2021 років, з метою своєчасної підготовки, до 2020-2021 навчального року й роботи в осінньо-зимовий  період 2020-2021 років

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити План заходів з підготовки матеріально-технічної бази Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 12» Харківської обласної ради до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

2. Забезпечити виконання Плану заходів.

відповідно до визначених термінів

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор КЗ «ХСШ № 12» ХОР					Любов Водяха

З наказом    ознайомлені:

Дереглазова Н.М.

Леонова С.І.

Коломієць Т.Т.

Мякінькова Л.О.

Андрієнко Ю.А.

Рияка О.М.

Захарова О.В.

Водолазська Т.Н

Оксенчук С.В.

Додаток

до наказу від 17.06.2020 № 160

План заходів

з підготовки матеріально-технічної бази

Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 12»

Харківської обласної ради

до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробити та затвердити план заходів щодо підготовки закладу освіти до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років | До 13.06.2020 | Мякінькова Л.О. |
| 2 | Надати до Центру МТЗ копії: – плану заходів щодо підготовки закладу освіти до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років; – наказу про підготовку матеріально-технічної бази закладу освіти до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років; – наказу про визначення відповідального за проведення замірів обсягів ремонтних робіт, виконаних підрядними організаціями | До 19.06.2020 | Мякінькова Л.О. |
| 3 | Надавати до Центру МТЗ інформацію щодо використання коштів на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються за рахунок обласного бюджету | Що місяця до 3 числа протягом 2020 року | Андрієнко Ю.А. |
| 4 | Забезпечити підготовку теплового господарства закладу освіти до опалювального сезону 2020/2021 років відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 | До 14.08.2020 | Мякінькова Л.О |
| 5 | Провести спільно з представником Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Харківській області комісійну перевірку готовності теплового господарства закладів освіти до роботи в опалювальний період 2020/2021 років із отриманням відповідних актів | До 19.08.2020 | Мякінькова Л.О. |
| 6 | Отримати акти готовності на внутрішньо-будинкові системи опалення до опалювального сезону 2020/2021 років за формою, наведеною у додатку 4 Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 | До 16.07.2020 | Мякінькова Л.О |
| 7 | Розробити та затвердити план енерго-зберігаючих заходів на 2020/2021 рік, спрямованих на зменшення витрат енергоресурсів | До 17.06.2020 | Мякінькова Л.О |
| 8 | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації закладу освіти | Постійно | Мякінькова Л.О |
| 9 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень за індивідуальним планом закладу освіти | Протягом 2020/2021 років | Акт |
| 10 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння | До 06.08.2020 | Комісія, акт |
| 11 | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях | До 06.08.2020 | Комісія, акт, Оксенчук С.В. |
| 12 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою | До 09.08.2020 | Протокол |
| 13 | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів | До 09.08.2020 | Комісія, акт |
| 14 | Провести випробування спортивного та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації | До 09.08.2020 | Комісія, акт |
| 15 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, ГУ ДСНС України у Харківській області) на початок 2020/2021 навчального року | До 10.08.2020 | Дереглазова Н.М. Коломієць Т.Т. Леонова С.І. Захарова О.В. Рияка О.М. Водолазська Т.Н. |

Помічник директора з АГР						Мякінькова Л.О.