**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД**

**«ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА № 12»**

**ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

**НАКАЗ**

**09.06.2023 Харків № 61-о**

**Про підготовку теплового господарства Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 12» Харківської обласної ради до опального сезону 2023/2024 навчального року**

З метою належної та своєчасної підготовки Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 12» Харківської обласної ради (далі – КЗ «ХСШ № 12» ХОР) до роботи в опалювальний період 2023/2024 навчального року відповідно до вимог Правил підготовки господарств до опалювального періоду, затверджених спільним Наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. №620/378, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31.12.2008 р. за №1310/16001, на підставі дефектних актів за результатами огляду технічного стану теплового господарства

**Н А К А З У Ю:**

1. Призначити відповідальною за підготовку теплового господарства КЗ «ХСШ № 12» ХОР до роботи в осінньо-зимовому періоді 2023/2024 року Чарушина Олексія Віталійовича, заступника директора з господарської роботи.

2. Затвердити склад комісії для перевірки стану теплового господарства КЗ «ХСШ № 12» ХОР до роботи в осінньо-зимовому періоді 2023/2024 року в такому складі:

Кукліна Г.І. – голова, директор закладу освіти;

Чарушин О.В. – член комісії, заступник директора з господарської роботи;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – член комісії, представник КП «Харківські теплові мережі» (за згодою);

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – член комісії, представник КП «Харківські теплові системи» (за згодою);

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – член комісії, представник ДЕНХО (за згодою).

3. Затвердити організаційно-технічний план підготовки теплового господарства. (Додаток1).

4. Затвердити графік проведення профілактичних робіт по тепловому господарству. (Додаток 2).

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

**Директор закладу Галина КУКЛІНА**

Додаток 1 до наказу Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 12» Харківської обласної ради від 09.06.2023 № 61-о

**Організаційно-технічний план**

**Підготовки теплового господарства Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 12» Харківської обласної ради до опалювального сезону 2023/2024 навчального року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Види робіт | Виконавець | Відповідальний | Термін виконання |
| 1 | Виконати ремонтно-профілактичні роботи | Сірий І.М. | Чарушин О.В. | До 01.09.2023 |
| 2 | Виконати ремонтно-профілактичні роботи приладів обліку (монометри, термометри) за умови закінчення воєнного стану в Україні  | Сірий І.М. | Чарушин О.В. | До 01.09.2023 |
| 3 | Провести ревізію запорно-регулюючої арматури | Сірий І.М. | Чарушин О.В. | До 01.09.2023 |
| 4 | Замінити (відновити) таблички на увідних засувках систем, централізованого опалення | Сірий І.М. | Чарушин О.В. | До 01.09.2023 |
| 5 | Перевірити теплову ізоляцію | Сірий І.М. | Чарушин О.В. | До 01.09.2023 |

**Заступник директора з**

**господарської роботи Олексій ЧАРУШИН**

Додаток 2 до наказу Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 12» Харківської обласної ради від 09.06.2023 № 61-о

**Графік профілактичних робіт**

**по підготовці теплового господарства Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 12» Харківської обласної ради до опалювального сезону 2023/2024 навчального року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Види робіт | Відповідальний | Термін виконання |
| 1 | Провести ревізію запорно-регулюючої арматури, прочистку ванночок. | Чарушин О.В. | До 01.09.2023 |
| 2 | Виконати гідропневматичне промивання опалювальної системи до повного освітлення води зі складанням акту. | Чарушин О.В. | До 01.09.2023 |
| 3 | Забезпечити тепловий пункт технічною документацією. | Чарушин О.В. | До 01.09.2023 |
| 4 | Виконати ревізію запоно-регулюючої арматури гарячого водопостачання. | Чарушин О.В. | До 01.09.2023 |
| 5 | Виконати поточний ремонт теплового пункту. | Чарушин О.В. | До 01.09.2023 |
| 6 | Провести утеплення опалювальних приміщень. | Чарушин О.В. | До 01.09.2023 |
| 7 | Виконати гідравлічні випробування узлів управління і внутрі домових систем. | Чарушин О.В. | До 01.09.2023 |
| 8 | Отримати акт готовності до опального періоду 2023/2024 навчального року. | Чарушин О.В. | До 01.09.2023 |

**Заступник директора з**

**господарської роботи Олексій ЧАРУШИН**

Візи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заступник директора з господарської роботи Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 12» Харківської обласної ради |  | О.Чарушин |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Головний бухгалтер Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 12» Харківської обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в закладі |  | Ю.Андрієнко |